Aktuali redakcija nuo 2026-01-30

2022–2030 M. KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS PLANO

PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. LT023-01-01-09

ĮGYVENDINTI KLAIPĖDOS REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJĄ PAGRINDIMO APRAŠAS

2024-08-08 Nr. PA-11

# I SKYRIUS

# BENDROSIOS NUOSTATOS

| Regiono plėtros uždavinys (-iai) | LT023-01-01 Paskatinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių ekonomikos šakų pritraukimą į regioną. LT023-01-02 Paskatinti pridėtinę vertę kuriančių paslaugų plėtrą turizmo sektoriuje. LT023-02-01 Pagerinti viešojo transporto prieinamumą ir kokybę. |
| --- | --- |

# II SKYRIUS

# SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIAMAS POKYTIS

Pažangos priemone sprendžiamos šios 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plane (toliau – KRPPl) nurodytos problemos ir jų giluminės priežastys:

– 1 problema „Regionas nepakankamai patrauklus aukštesnės pridėtinės vertės verslui“, giluminės priežastys: 1.1. „Nesudarytos patrauklios sąlygos aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių ekonomikos šakų pritraukimui į regioną“, 1.2. „Turizmo sektoriaus paslaugos regione kuria žemą pridėtinę vertę“.

– 2 problema „Integruotos ir gyventojų poreikius atitinkančios  tvarios transporto sistemos neefektyvi veikla“, giluminė priežastis – 2.1. „Nepatraukli ir vartotojų poreikių neatitinkanti viešojo transporto sistema“ sprendimo.

Tuo pačiu prisidedama prie 2022–2030 m. Regionų plėtros programoje įvardintos problemos „Skirtingas regionų ekonominio augimo potencialas ir netolygi ekonomikos plėtra“, sprendimo. KRPPl nurodoma, kad Lietuvoje regionų ekonominiai skirtumai akivaizdūs ir didėja. Nors šalies ekonomika vystosi gana sparčiai, regioniniu lygmeniu ekonominis augimas yra netolygus. Nepaisant to, kad Klaipėdos regionui būdinga didelė gyventojų dalis tankiai gyvenamose teritorijose, geras teritorijos pasiekiamumas, didesnė ekonominių veiklų koncentracija ir įvairovė, būtina orientuotis į paslaugų, užimtumo kokybės užtikrinimą, išnaudoti palankią geografinę padėtį, gamtinį, rekreacinį potencialą, kurti integruotą susisiekimo sistemą, mažinti skirtumus tarp regiono savivaldybių.

Viešosios infrastruktūros ir viešųjų paslaugų tinklo trūkumus regione tikslinga spręsti bendromis savivaldybių pastangomis, t. y. rengiant tikslinių teritorijų strategijas. 2024 m. gegužės mėn. regiono savivaldybių tarybos patvirtino 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją (toliau – KRFZ). Pastarąją sudaro visos septynios Klaipėdos regiono savivaldybės: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono ir Šilutės rajono (žr. 1 pav.).

1 pav. Teritorijos, kurioje įgyvendinama 2023–2029 m. Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija, žemėlapis

Atlikus KRFZ analizę nustatyti faktiškai egzistuojantys socialiniai-ekonominiai ryšiai jos teritorijoje bei identifikuotos prielaidos naujiems ryšiams atsirasti, kurios sudaro palankias sąlygas bendrai KRFZ savivaldybių veiklai vykdant šias savarankiškąsias savivaldybių funkcijas:

1. Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas.

2. Sąlygų verslo ir turizmo plėtrai ir šios veiklos skatinimui sudarymas.

1 lentelė. Prielaidos bendrai regiono savivaldybių veiklai

EGZISTUOJANTYS RYŠIAI IR PRIELAIDOS BENDRO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIAIS MARŠRUTAIS ORGANIZAVIMO, LENGVATINIO KELEIVIŲ VEŽIMO KOMPENSACIJŲ SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO VIEŠAJAI FUNKCIJAI VYKDYTI

- Regione jau susiformavusi ilgametė praktika bendrai veiklai ir esama institucinė bazė. Ryšiai viešojo transporto organizavimo srityje egzistuoja tarp Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių. Jau ne vienus metus tarp šių dviejų KRFZ savivaldybių veikia integrali, savivaldybių bendrai valdoma viešojo transporto sistema. Viešojo transporto sistemos organizavimą, maršrutų nustatymą ir tvarkaraščių sudarymą Klaipėdos mieste ir rajone vykdo VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“. Numatoma, kad maršrutų skaičius iš Klaipėdos miesto į Klaipėdos rajono savivaldybę tik didės (ateityje planuojama pradėti vykdyti dar 13 maršrutų). - Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2022 m. duomenimis, kasdieniai kelionių srautai tarp KRFZ savivaldybių yra gana intensyvūs. Centrinė savivaldybė, į kurią susiveda kelionių srautai regione, yra Klaipėdos regiono centras – Klaipėdos miestas. - KRFZ teritoriją jungia laivybos sezono metu prižiūrimi ir eksploatuojami vidaus vandens keliai (einantys Nemuno ir Minijos bei kitomis upėmis ir Kuršių mariomis). Jais vyksta reguliarus keleivių pervežimas vandens transportu: tai tiek visus metus veikiantis susisiekimas vandens transportu Klaipėdos mieste tarp Klaipėdos miesto žemyninės dalies ir Smiltynės, tiek keleivių pervežimas tarp skirtingų KRFZ savivaldybių komerciniais pagrindais (pavyzdžiui, maršrutas Dreverna–Juodkrantė–Dreverna jungia Klaipėdos rajono ir Neringos savivaldybes; maršrutai Šilutė–Nida–Šilutė, Minija–Uostadvaris–Nida–Uostadvaris–Minija ir Ventainė–Nida–Ventainė jungia Šilutės rajono ir Neringos savivaldybes; maršrutas Klaipėda–Juodkrantė–Klaipėda jungia Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybes). - KRFZ savivaldybės, planuodamos gilinti bendradarbiavimą viešojo transporto organizavimo srityje, 2024 m. parengė Klaipėdos regiono integruoto viešojo transporto koncepciją.

PRIELAIDOS BENDROMS SĄLYGOMS VERSLO IR TURIZMO PLĖTRAI SUDARYTI IR ŠIOS VEIKLOS SKATINIMO VIEŠOSIOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI

- KRFZ savivaldybių sutarimas kartu planuoti ir vykdyti Klaipėdos regiono ekonominę plėtrą yra įtvirtintas 2021 m. patvirtintoje Klaipėdos regiono specializacijos strategijoje iki 2030 metų (toliau – Specializacija), kuri buvo parengta tiesiogiai įtraukiant Klaipėdos regione veikiančių viešojo, verslo ir švietimo bei mokslo sektorių, t. y. partnerių, atstovus. Specializacija yra patvirtinta tiek asociacijos „Klaipėdos regionas“ (toliau – Asociacija) visuotiniame narių susirinkime (2021-06-03 protokolu Nr. P21-04), tiek Klaipėdos regiono plėtros taryboje (Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2022-01-11 sprendimas Nr. K/S-1). Šio dokumento įgyvendinimą koordinuoja Asociacija. - 2012 m. visoms Klaipėdos regiono savivaldybėms įsteigus Asociaciją, buvo sukurta institucinė bendradarbiavimo turizmo srityje sistema. Vienas iš pagrindinių jai nustatytų veiklos tikslų – sutelkti Asociacijos narių pastangas turizmo srityje, siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių, formuojant vieningo turistinio regiono įvaizdį ir keliant konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu, kuriant Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros strategiją, koordinuojant bendras savivaldybių veiklas. Taip pat numatyta teikti Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, savivaldybių taryboms ir kitoms institucijoms turizmo verslo ir kitų verslų sąlygų gerinimo, ekonominių, finansinių ir socialinių problemų sprendimų projektus. Asociacija, vykdydama savo veiklą, KRFZ savivaldybių vardu de facto įgyvendina dalį su viešųjų turizmo paslaugų teikimu susijusių veiklų, kurios pagal savo turinį atitinka turizmo informacijos centrų funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme. - KRFZ teritorijoje koncentruojasi didelio rekreacinio potencialo teritorijos, kurias jungia geografinis bendrumas pakrantės regiono aspektu – Klaipėdos regionas yra vienintelis regionas, besiribojantis su Baltijos jūra. KRFZ teritorija apima net 2 iš 4 Lietuvos kurortus ir 1 UNESCO vietovę. Atlikus Lietuvos teritorijos bendrojo plano analizę nustatyta, kad pajūrio ruože koncentruojasi daugiausiai rekreacinių išteklių, todėl Klaipėda, Neringa ir Palanga yra priskiriamos didžiausią turistinį ir rekreacinį potencialą turinčioms vietovėms vietinio ir tarptautinio turizmo požiūriu. Didžiausią potencialą turinčios vietovės pasižymi didžiausia lankytinų objektų sankaupa ir vertintinos kaip kompleksiniai turizmo paslaugų centrai. Prie didelio rekreacinio potencialo priskirtos Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybės. - KRFZ teritorijoje veikia susiformavę, prižiūrimi bei bendrai pristatomi regioniniai (ir už regiono ribų išeinantys) turizmo maršrutai. Nuo 2014 m. vykdoma bendra regiono turizmo išteklių rinkodara (tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse turizmo parodose). Nuo 2015 m. KRFZ veikia asociacija „Pamario turizmo klasteris“, kurio pagrindu susivieniję viešųjų ir privačių turizmo paslaugų teikėjai iš 4 KRFZ savivaldybių (Klaipėdos rajono, Šilutės rajono, Neringos ir Klaipėdos miesto) pristato ir parduoda jungtinius paslaugų paketus Klaipėdos regiono lankytojams. 2017–2019 m. Klaipėdos regionas (atsakinga partnerė regione – Asociacija) įgyvendino tarptautinį turizmo projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūra aktyvaus turizmo skatinimui“, kurio tikslas – populiarinti Baltijos jūros regioną, kaip tvarią turistinę vietovę, pristatant gamtinį ir kultūrinį potencialą bei turizmo galimybes ne sezono metu. Projekte identifikuoti pagrindiniai Klaipėdos regiono turizmo iššūkiai bei sukurti regiono savivaldybes sujungiantys maršrutai („Malonūs nuovargiai“, „Antgamtiniai peizažai“ ir „Migruojančios kultūros“), kurie koordinuotai viešinami KRFZ turizmo informacijos centrų interneto svetainėse. KRFZ savivaldybės bendradarbiauja kartu įgyvendindamos ir kitus turizmo maršrutus, jungiančius kelias KRFZ savivaldybes (ar ir kitus regionus, ar šalis) (pvz., 4 dviračių maršrutai aplink Kuršių marias, „Gintaro kelionė“ „Pamario švyturių kelias“, „Pažink Vakarų krantą“ „Kulinarinis kruizas – žuvies kelias“, „Šv. Jokūbo kelias vakarų Lietuvoje“, „Vėtrungių kelias“, „Baltų kelias“ ir kt.).

Pirmoje lentelėje aprašyti Klaipėdos regione egzistuojantys koordinavimo mechanizmai, esama bendradarbiavimo patirtis bei kitos prielaidos naujiems ryšiams atsirasti leidžia stiprinti ir kurti naujus ekonominius ryšius, paremtus bendru viešųjų paslaugų teikimo organizavimu transporto, verslo ir turizmo skatinimo srityse KRFZ teritorijoje bei spręsti KRFZ strategijoje nurodytą problemą – neišnaudojamą regiono ekonominio augimo potencialą bei nepakankamą regiono ekonominį patrauklumą aukštesnę pridėtinę vertę kuriantiems verslams pritraukti į regioną.

Klaipėdos regionas, lyginant su kitais metropolinius centrus turinčiais regionais (Vilnius, Kaunas), sugeneruoja mažiausiai bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) vienam gyventojui ir ši tendencija, vertinant retrospektyviai, vidutiniu laikotarpiu tęsiasi ne vienus metus. 2016–2020 m. laikotarpiu vidutinis BVP vienam gyventojų augimo tempas buvo lėčiausias tarp šalies regionų – tik 4,5 proc., kai bendrai šalyje rodiklis augo vidutiniškai po 6,9 proc. kasmet.

2 pav. BVP vienam gyventojui, to meto kainomis (tūkst. Eur)

Šaltinis. Valstybės duomenų agentūra

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, didžiausias BVP vienam gyventojui atotrūkis matomas lyginant Klaipėdos ir Vilniaus regionus ir jis nuolat auga: 2014 m. atotrūkis siekė 5 tūkst. Eur, 2022 m. – jau 14 tūkst. Eur. Be to, iki 2015 m. Klaipėdos regionas generavo didesnį BVP vienam asmeniui nei Kauno regionas, tačiau 2017 m. Kauno regionas aplenkė Klaipėdos regioną ir nuo to laiko atotrūkis tarp regionų vis auga: 2018 m. Kauno regionas lenkė Klaipėdos regiono BVP 0,9 tūkst. Eur vienam gyventojui, o 2022 m. – jau 2,6 tūkst. Eur. Pastebėtina ir tai, kad 2018 m. Klaipėdos regiono BVP nukrito žemiau šalies vidurkio ir iki 2022 m. jo nesiekė. Taigi Klaipėdos regione sukuriama bendroji pridėtinė vertė auga lėčiausiai ir jame sukuriama pridėtinė vertė yra mažiausia, lyginant su Vilniaus ir Kauno regionais.

3 pav. Bendroji pridėtinė vertė, to meto kainomis (mln. Eur)

Šaltinis. Valstybės duomenų agentūra

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, bendrai, Klaipėdos regiono ekonominiai rodikliai geresni už vidutinius šalyje tik regiono centre ir netoli jo esančiose teritorijose, o toliau nuo centro esančiose dalyse iš esmės yra identiški mažiau išvystytų regionų rodikliams. Tai rodo materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, rodiklis. 2022 m. materialinės investicijos vienam gyventojui KRFZ teritorijoje ne tik nesiekė šalies vidurkio (regiono vidurkis – 4 178 Eur, šalies – 4 393 Eur), bet ir rodo ryškius netolygumus regiono viduje: nuo kitų regiono savivaldybių ir šalies vidurkio materialinių investicijų pritraukimu ypač atsilieka Skuodo rajono (657 Eur) ir Kretingos rajono (1 846 Eur) savivaldybės.

4 pav. Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) (vidutiniai skirtumai tarp regiono savivaldybių (standartinis nuokrypis))

Šaltinis. Valstybės duomenų agentūra

Paskutinius kelerius metus KRFZ teritorijoje pastebimai išaugo ir gyventojų užimtumo vidutiniai skirtumai tarp regiono savivaldybių. Nuo 2020 m. šis rodiklis išaugo 5,2 punkto ir 2023 m. siekė net 11,3 punkto (kai Vilniaus regione, kuris prieš tai išsiskyrė šia problema, rodiklis žymiai sumažėjo). Neigiami rodiklio pokyčiai indikuoja, kad KRFZ sugeneruoja nepakankamai ekonominio potencialo, o didėjantys Klaipėdos regiono neigiami atotrūkiai nuo kitų metropolinių centrų regionų leidžia daryti prielaidą, kad KRFZ ekonomiškai stagnuoja, nepajėgia palaikyti tolygaus ekonominio augimo, yra pakliuvusi į vidutinių pajamų spąstus, todėl yra būtinos naujos proveržio kryptys, ekonomikos diversifikavimas, ekonominių veiklų įvairovės didinimas, didesnis dėmesys investicijoms pritraukti bei sąlygų tam sukūrimas.

2 lentelė. Klaipėdos regiono funkcinės zonos poreikiai ir potencialas

| Eil. Nr. | POREIKIAI (SILPNYBĖS) | POTENCIALAS (STIPRYBĖ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tik iš dalies integruota regioninė viešojo transporto sistema. Ši silpnybė (poreikis) yra būdinga visoms KRFZ savivaldybėms. 2024 m. parengtoje Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos koncepcijoje buvo identifikuoti iššūkiai, susiję su keleivių (gyventojų ir regiono svečių) pervežimu viešuoju transportu KRFZ teritorijoje, bei iliustruojantys neintegralią Klaipėdos regiono viešojo transporto sistemą: riboti savivaldybių ištekliai viešojo transporto paslaugai organizuoti, žemas viešojo transporto paslaugos planavimo ir valdymo skaitmenizacijos lygis, netolygi viešojo transporto infrastruktūra, žemas alternatyviųjų degalų panaudojimo lygis, netolygi viešojo transporto kokybės vertinimo sistema ir stebėsena bei netolygus informacijos pateikimas gyventojams ir regiono svečiams. Viešojo transporto sistema KRFZ teritorijoje yra išskaidyta, neatitinka regiono gyventojų bei lankytojų poreikių – bendra bilietų sistema, integruoti tvarkaraščiai, maršrutų derinimas įgyvendinamas tik labai mažoje regiono dalyje ir yra labiau lokalus. Viešojo transporto sistema nėra patraukli ar patogi jos esamiems ir potencialiems naudotojams. Dėl poreikių neatitinkančio maršrutų dažnumo, ilgo kelionės laiko, nepatogių tvarkaraščių, nesuderintų persėdimų ir pan. ji neskatina didesnio viešojo transporto naudojimo. Atitinkamai, analizuojant informaciją, susijusią su viešuoju susisiekimu KRFZ teritorijoje, buvo konstatuota, kad vandens transportas regione, nors ir turintis didelį potencialą, nėra integruotas iš esmės, nėra suformuoti reguliarūs vežėjų maršrutai, keleiviams nėra galimybės naudotis elektroninėmis atsiskaitymo priemonėmis ir kt. KRFZ teritoriją sudaro tiek Klaipėdos didmiestis ir aplink jį susidariusi urbanistinė aglomeracija, peržengianti savivaldybių teritorijų ribas, tiek nuo regiono centro nutolusios ir (ar) labai retai gyvenamos, ar gamtinių kliūčių ribojamos teritorijos, skirtingos socialine, kultūrine aplinka, gyvenimo būdu. Siekiant užtikrinti tolygią KRFZ plėtrą labai svarbu yra spręsti regionines viešojo transporto problemas. Statistiniai duomenys rodo, kad regione keleivių vežimas kelių transportu (tūkst.) nuo 2018 iki 2022 m. išaugo vos 6 proc., o pačių maršrutų skaičius dar negrįžo į prieš COVID-19 laikotarpį (2019 m. – 469 maršrutai, o 2022 m. – 304 maršrutai). Keleivių vežimas vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais (tūkst.) Klaipėdos regione nuo 2018 m. iki 2022 m. sumažėjo beveik 79 proc. Per analizuojamus penkerius metus vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusais (vnt.) skaičius sumažėjo 20 proc. Tuo metu individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, nesustoja augti – nuo 2018 iki 2022 m. jis išaugo nuo 436 iki 493 automobilių. Keleivius regione pervežant vidaus vandens keliais, didžiausi srautai formuojasi Smiltynės perkėloje, o likusieji vandens keliai yra palyginti menkai naudojami keleiviniam susisiekimui tiek dėl trūkstamos infrastruktūros, tiek dėl bendro regioninio koordinavimo, bendradarbiavimo trūkumo. | Regione egzistuoja geroji patirtis bendrai organizuojant viešąjį transportą tarp atskirų savivaldybių ir pasirengimas plėtrai. Jau ne vienus metus tarp Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybių veikia integrali, savivaldybių bendrai valdoma viešojo transporto sistema. Viešojo transporto sistemos organizavimą, maršrutų nustatymą ir tvarkaraščių sudarymą Klaipėdos mieste ir rajone vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės įsteigta viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo bei Klaipėdos regiono plėtros tarybos patvirtintoje Specializacijoje Paslaugų ekonomikos krypties priemonėse regiono savivaldybės yra suplanavusios įgyvendinti veiklas, skirtas užtikrinti patogų regiono pasiekiamumą ir judumą jo viduje (V.1.3. uždavinys). Planuodamos kurti integruotą regiono viešojo transporto sistemą 2024 m. kartu parengė Klaipėdos regiono integruoto viešojo transporto koncepciją, kurioje buvo identifikuoti kiekvienos savivaldybės poreikiai, pasirengimas jungtis prie IVTS, surinkti aktualūs duomenys, nustatyta galima IVTS organizavimo schema regione ir pan. Klaipėdos regione taip pat yra nuolat prižiūrimi ir eksploatuojami valstybinės reikšmės vidaus vandens keliai (tiek jungiantys KRFZ savivaldybes, tiek jungiantys KRFZ savivaldybes su kitais Lietuvos regionais) ir daugelį metų veikia reguliarus (komercinis) keleivių pervežimas vandens transportu, užtikrinantis susisiekimą tarp atskirų regiono savivaldybių laivybos sezono metu. |
| 2. | Netolygus regiono savivaldybių investicinis patrauklumas. Ši silpnybė (poreikis) itin pasireiškia Kretingos rajono ir Skuodo rajono savivaldybėms. Kaip buvo minėta, KRFZ teritorijoje materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, nesiekia šalies vidurkio bei atskleidžia netolygumus regiono viduje. Nuo kitų regiono savivaldybių ir šalies vidurkio materialinių investicijų pritraukimu ypač atsilieka Skuodo rajono ir Kretingos rajono savivaldybės. Skuodo rajone materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur), nuo 2018 iki 2022 m. paaugo tik 10 Eur (nuo 647 Eur iki 657 Eur) ir yra žymiai mažesnės nei regiono vidurkis. Kretingos rajono savivaldybėje šios investicijos nuo 2018 iki 2022 m. paaugo 10 proc. (nuo 1673 Eur iki 1846 Eur), tačiau vis tiek išliko vienos mažiausių regione bei nesiekiančios regiono vidurkio. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiam asmeniui per metus, šiose dviejose KRFZ savivaldybėse 2018–2022 m. laikotarpiu išliko mažiausia tarp regiono savivaldybių. 2022 m. Klaipėdos regiono vidurkis siekė 31,28 tūkst. Eur. Tuo metu šio rodiklio reikšmė Kretingos rajono savivaldybėje buvo 22,46 tūkst. Eur, o Skuodo rajono savivaldybėje – 14,55 tūkst. Eur. Be to, Skuodo ir Kretingos rajono savivaldybės pasižymi žemiausiu gyventojų verslumo ir verslo konkurencingumo subindeksu šalyje (atitinkamai 0,01 ir 0,03). | Palanki regiono geografinė padėtis ekonominei plėtrai. Klaipėdos regionas pasižymi logistine prasme patogia geografine padėtimi, dėl kurios jis yra strategiškai patrauklus investicijoms, svarbių strateginių objektų vystymui ir verslo plėtrai. Regionas yra pasiekiamas tiek sausumos, tiek geležinkelio, tiek oro, tiek vandens transportu. Čia įsikūręs Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis rytinės Baltijos jūros uostas bei veikia tarptautinis Palangos oro uostas, aptarnaujantis skrydžius į Norvegiją (Oslas), Airiją (Dublinas), Daniją (Kopenhaga), Didžiąją Britaniją (Londonas) ir Latviją (Ryga). Klaipėdos regione prasideda geležinkelio linija Klaipėda–Vilnius, kuri yra tarptautinio IXB transporto koridoriaus dalis. Šiuo metu tai yra intensyviausiai naudojama linija, kuria pervežama daugiau kaip 60 proc. geležinkeliu gabenamų krovinių bei apie 40 proc. keleivių srauto šalyje. KRFZ teritoriją kerta svarbiausias šalies magistralinis kelias A1, jungiantis didžiausius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną ir Klaipėdos regiono centrą Klaipėdos miestą. Valstybinės reikšmės vidaus vandens kelias Klaipėda–Kuršių marios–Nemuno upė–Kaunas yra įtrauktas į Europos svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelių tinklą (E41). |
| 3. | Nepakankamas turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui bei į regioną pritraukiama mažai užsienio turistų Ši silpnybė (poreikis) yra būdinga visoms KRFZ savivaldybėms. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ 2022 m. atliktas Lietuvos turistinių vietovių infrastruktūros vertinimo tyrimas parodė, kad KRFZ teritorijos turizmo infrastuktūra nėra pakankamai gerai išvystyta, pritaikyta lankymui. Šio tyrimo duomenys rodo, kad nė vienos iš Klaipėdos regiono savivaldybių bendras vertinimo rodiklis nesiekia 4 – maksimalaus galimo vertinimo balo (net apvalinant gautą vertinimo balą). Į I savivaldybių grupę patenkančių Klaipėdos miesto, Neringos ir Palangos miesto savivaldybių turizmo infrastruktūros (objektų) bendras vertinimo vidurkis atitinkamai siekia 3,02, 2,83 ir 3,18 balo, į II savivaldybių grupę patenkančių Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių balai atitinkamai yra 2,85 ir 2,77, Šilutės rajono savivaldybės, priskirtos III savivaldybių grupei, bendras vertinimo balas yra 2,64, o Skuodo rajono savivaldybės – IV grupės savivaldybės – bendras vertinimo balas yra tik 2,06. KRFZ savivaldybės susiduria su iššūkiais plėtojant atvykstamąjį turizmą. Didžiąją dalį turizmo dalies regione sudaro vietinis turizmas. 2022 m. duomenimis, užsienio turistų dalis čia siekia tik 13 proc. (palyginti, Lietuvos vidurkis – 30 proc., Vilniaus regiono – 55 proc.). Valstybės duomenų agentūros duomenimis, nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose KRFZ teritorijoje nuo 2018 iki 2022 m. augo 9 proc., bet šį augimą nulėmė būtent vietos turizmo augimas – vietos turistų nakvynių skaičius per analizuojamus penkerius metus išaugo 24 proc., o užsieniečių nakvynių skaičius sumažėjo daugiau nei per pusę. Šis kritimas buvo didžiausias tarp visų Lietuvos regionų. Turizmo sektorius tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos regione stipriai nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje pasekmių. Žvelgiant į Klaipėdos regioną, tai buvo viena iš esminių priežasčių, nulėmusių didėjantį Klaipėdos regiono atsilikimą nuo kitų didžiųjų Lietuvos regionų: čia nebeliko turistų iš Rusijos bei Baltarusijos, kurie sudarė stabilų turistų srautą regione šalia kitų turistų grupių, tuo metu Baltijos jūros baseino, kuriam pats priklauso, turizmo rinkos galimybės nėra išnaudojamos. | Regiono turimas turizmo ir rekreacinis potencialas. KRFZ pasižymi rekreaciniais ir turizmo ištekliais bei savitu kultūros paveldu. KRFZ teritorija apima Klaipėdos krašto ir Vakarų Žemaitijos kultūros paveldo arealus. Tai yra savita Lietuvos dalis, išsiskirianti paveldu, atspindinčiu pajūrio zonos, Mažosios Lietuvos savitumą, įvairių kultūrų įtakas, taip pat pasižyminti unikaliu Baltijos, Kuršių marių bei Kuršių nerijos (kultūriniu) kraštovaizdžiu, kuris yra įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo vertybių sąrašą. Regione įsikūrę net 2 kurortai, per jį driekiasi Eurovelo10 dviračių trasa, gausu unikalių saugomų teritorijų (2 nacionaliniai parkai: Žemaitijos nacionalinis parkas ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas, 3 regioniniai parkai, daugiau kaip 50 draustinių, taip pat rezervatai ir Natūra 2000 vietovės). Esamo turistinio ir rekreacinio potencialo panaudojimas yra svarbus regiono savivaldybių bendradarbiavimui turizmo plėtros srityje. Specializacijoje išskirta atskira kryptis, skirta bendram veikimui plėtojant darnų jūrinį ir pakrančių turizmą (kryptis „Darnus jūrinis ir pakrančių turizmas“). 2023 m. Europos Sąjungos Mėlynosios ekonomikos ataskaitoje pakrančių turizmas nurodomas kaip sukuriantis didžiausią darbo vietų ir sukuriamos pridėtinės vertės dalį Europos Sąjungos kuriamoje mėlynojoje ekonomikoje (atitinkamai 51 ir 26 proc.). Be to, Baltijos jūros regione, kuriam priklauso ir Klaipėdos regionas, šis sektorius įvardijamas kaip augantis. |

Tenkinant tolygaus investicijų pritraukimo KRFZ teritorijoje poreikį bus pasinaudojama esama palankia regiono geografine (ekonominei plėtrai) bei patogia logistine padėtimi. Inovacijų diegimas verslo sektoriuje bei naujų ekonomikos sričių plėtra sudarys palankias sąlygas į KRFZ teritoriją pritraukti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančius verslus. Verslo pasaulyje vis atsirandančios naujos technologinės naujovės, sprendimai padės mažinti grėsmes, kurias kelia lėtas šalies ekonomikos augimas dėl tarptautinėje aplinkoje vykstančių procesų bei energijos resursų kainų svyravimai.

5 pav. Klaipėdos regiono funkcinės zonos teritorijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

Esamas Klaipėdos regiono turizmo ir rekreacinis potencialas leis užtikrinti poreikius, susijusius su nepakankamu turizmo infrastruktūros pritaikymu lankymui bei mažu į regioną pritraukiamu užsienio turistų skaičiumi. Esamą grėsmę dėl sulėtėjusio šalies ekonomikos (kas iš esmės gali lemti ir mažesnį vidaus vartojimą, įskaitant ir mažesnį skaičių, ir (ar) mažesnes vietos turistų išlaidas) augimo padės valdyti visame pasaulyje augantis poreikis turizmo paslaugoms bei globaliai gerėjantys būtent atvykstamojo turizmo rodikliai.

Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, KRFZ strategijoje ir šioje pažangos priemonėje keliamas pagrindinis tikslas – padidinti Klaipėdos regiono ekonominį konkurencingumą bei patrauklumą, ir numatomi trys uždaviniai (veiksmai):

1. Plėtoti integruotą, gyventojų bei verslo poreikius atitinkančią, Klaipėdos regiono viešojo transporto sistemą.

2. Didinti Klaipėdos regiono savivaldybių investicinį potencialą.

3. Stiprinti Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, patrauklumą bei skatinti atvykstamąjį turizmą.

Pirmo uždavinio tikslinė grupė – visi Klaipėdos regiono gyventojai ir Klaipėdos regiono svečiai, antro – regiono gyventojai, mažos ir vidutinės įmonės, trečio – regiono gyventojai, svečiai ir privatūs turizmo paslaugų teikėjai. Pagrindiniai tikslinių grupių poreikiai – gauti tinkamas transporto-susisiekimo, turizmo ir verslo srities paslaugas, taip pat turėti galimybę teikti tokias paslaugas. Žvelgiant į analizuotus ekonominius regiono rodiklius, tikėtina, kad tikslinės grupės poreikiai pažangos priemonės įgyvendinimo ir penkis metus po jos įgyvendinimo pabaigos išliks tokie patys.

Galiausiai paminėtina tai, kad pažangos priemone prisidedama prie šių, 2022–2030 m. Regionų plėtros programoje nustatytų poveikio rodiklių, įgyvendinimo:

1. Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) (procento vidutiniai skirtumai tarp regiono savivaldybių (standartinis nuokrypis)).

2. Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus (tūkst. Eur).

3. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 1 gyventojui – gyventojų kelionių įtaka (lengvųjų automobilių, motociklų, mopedų ir viešojo transporto naudojimas) (tonos).

Įgyvendinant pažangos priemonę ir projektus siekiama, kad iki 2029 m. gyventojų užimtumo lygio skirtumai tarp savivaldybių sumažėtų nuo 6,1 iki 5,0, pridėtinė vertė tenkanti vienam dirbančiajam per metus padidėtų nuo 22,2 tūkst. Eur iki 31,5 tūkst. Eur., o šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekis 1 gyventojui sumažėtų nuo 1,42 t iki 1,22 t.

# III SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA

Pažangos priemonė įgyvendinama visose regiono savivaldybėse: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono ir Šilutės rajono.

# IV SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLOS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI

Pažangos priemone įgyvendinama viena veikla – „Klaipėdos regiono ekonominio konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“, kuri išskiriama į tris poveikles: 1.1. Integruotos Klaipėdos regiono viešojo transporto sistemos plėtra; 1.2. Klaipėdos regiono investicinio patrauklumo didinimas; 1.3. Klaipėdos regiono turistinio patrauklumo bei atvykstamojo turizmo stiprinimas.

Veiklos ir poveiklės pasirinktos atsižvelgiant į KRFZ strategijoje keliamą tikslą ir uždavinius bei tiesiogiai siejasi su KRPPl pirma „Regionas nepakankamai patrauklus aukštesnės pridėtinės vertės verslui“ ir antra „Integruotos ir gyventojų poreikius atitinkančios  tvarios transporto sistemos neefektyvi veikla“ problemomis bei jų giluminėmis priežastimis: 1.1. „Nesudarytos patrauklios sąlygos aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių ekonomikos šakų pritraukimui į regioną“, 1.2. „Turizmo sektoriaus paslaugos regione kuria žemą pridėtinę vertę“, 2.1. „Nepatraukli ir vartotojų poreikių neatitinkanti viešojo transporto sistema“. Pagal nurodytą pažangos priemonę planuojama įgyvendinti 20 projektų. (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Pažangos priemonės projektai

| 1 veikla. Klaipėdos regiono ekonominio konkurencingumo ir patrauklumo didinimas. |  |
| --- | --- |
| 1.1. Poveiklė. Integruotos Klaipėdos regiono viešojo transporto sistemos plėtra |  |
| Projektas | Projekto veiklos |
| 1.1.1. Integruotos viešojo transporto sistemos diegimas Klaipėdos regione | Projekto tikslas – kurti integruotą viešojo transporto sistemą Klaipėdos regione. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Organizuoti Klaipėdos regiono gyventojų apklausą. 2. Sukurti keleivių informavimo sistemą. 3. Įsigyti įrangą, būtiną tinkamam Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui. 4. Vykdyti Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos viešinimo veiklas. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, partneriai – 6 regiono savivaldybių administracijos (išskyrus Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją). |
| 1.1.2. Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingos infrastruktūros įrengimas Klaipėdos rajone | Projekto tikslas – įrengti Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingą infrastruktūrą Klaipėdos rajone. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Pastatyti naują autobusų stotį Gargžduose su visa jos funkcionavimui būtina infrastruktūra (objekto adresas: Turgaus g. 32, Gargždai, Klaipėdos r.). 2. Įrengti autobusų stoteles Klaipėdos rajone (viso 2 stotelės: Svencelės k. ir Kunkių k.). Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, partneris – BĮ Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras. |
| 1.1.3. Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingos infrastruktūros įrengimas Kretingos rajone | Projekto tikslas – įrengti Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingą infrastruktūrą Kretingos rajone. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Pastatyti Kretingos autobusų stoties paviljoną (objekto adresas: Stoties g. 2, Kretinga), jį pritaikant asmenims su negalia bei įrengiant reikalingą informacinę infrastruktūrą. 2. Pritaikyti autobusų stoteles Kretingos rajone asmenims su negalia bei įrengti reikalingą informacinę infrastruktūrą. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Kretingos rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.1.4. Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingos infrastruktūros įrengimas Skuodo rajone | Projekto tikslas – įrengti Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingą infrastruktūrą Skuodo rajone. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Modernizuoti Skuodo autobusų stotį (objekto adresas: Vilniaus g. 34, Skuodas) ją pritaikant asmenims su negalia, įrengiant dengtą keleivių išlaipinimo peroną, informacinius stendus ir kitą reikalingą infrastruktūrą. 2. Ylakių, Mosėdžio, Barstyčių ir Lenkimų autobusų stotelėse įrengti informacinę infrastruktūrą – interaktyvius informacinius stendus. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Skuodo rajono savivaldybės administracija, partneris – UAB „Skuodo autobusai“. |
| 1.1.5. Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingos infrastruktūros įrengimas Šilutės rajono savivaldybėje | Projekto tikslas – įrengti Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingą infrastruktūrą Šilutės rajone. Pagrindinė projekto veikla – modernizuoti Šilutės rajono savivaldybės autobusų stoteles, jas pritaikant asmenims su negalia ir įrengiant stogines bei informacinę infrastruktūrą. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija, partneris – AB „Via Lietuva“. |
| 1.1.6. Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingos infrastruktūros įrengimas Neringoje | Projekto tikslas – įrengti Klaipėdos regiono integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimui reikalingą infrastruktūrą Neringoje. Pagrindinė projekto veikla – modernizuoti vidaus vandenų uostą Neringoje (Juodkrantėje), siekiant jį pritaikyti viešųjų vandens transporto paslaugų teikimui (rekonstruojant hidrotechninius įrenginius, atliekant automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinį remontą bei pastatant naujus vandens uosto statinius ir transporto paskirties pastatą). Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Neringos savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.2. Poveiklė. Klaipėdos regiono investicinio patrauklumo didinimas |  |
| Projektas | Projekto veiklos |
| 1.2.1. Skuodo rajono verslo ir pramonės zonų kūrimas ir modernizavimas | Projekto tikslas – didinti Skuodo rajono investicinį patrauklumą, sukuriant tam būtiną infrastruktūrą. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Įrengti ir pritaikyti potencialiems investuotojams 2 sklypus Skuodo miesto Statybininkų g. pramoninėje zonoje – Statybininkų g. 10 ir Statybininkų g. 15A įrengti įvažiavimus į sklypus (2 vnt.), teritorijos apšvietimą, inžinerinius tinklus (vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų, elektros energijos, ryšių). 2. Žemės sklype, esančiame Statybininkų g. 15A, įrengti aikštelę (1000 kv. m), skirtą transporto priemonėms, ir pastatyti gamybinės paskirties (apie 2000 kv. m ploto) pastatą. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.2.2. Kretingos miesto pramoninės zonos modernizavimas | Projekto tikslas – didinti Kretingos rajono investicinį patrauklumą, sukuriant tam būtiną infrastruktūrą. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Įrengti infrastruktūrą pramoninėje teritorijoje (objekto adresas: Pasieniečių g. 33, Kretinga): įrengti įvažiavimą į sklypą nuo Tiekėjų gatvės įvažiavimo (ilgis apie 50 m, plotis apie 12 m), įvesti būtinus inžinerinius tinklus (vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų), įrengti elektros energijos bei ryšių tinklus. 2. Rekonstruoti Tiekėjų g. Kretingos mieste (ilgis apie 2,730 km) bei įrengti automobilių stovėjimo vietas (plotas apie 2 777 kv. m), pėsčiųjų ir dviračių takus (plotas apie 6 574 kv. m), viešojo transporto stoteles (8 vnt.), suolus (4 vnt.), šiukliadėžes (12 vnt.), LED šviestuvus (163 vnt.). Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Kretingos rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.2.3. Gamybinės ir kūrybinės bendradarbystės erdvių įrengimas | Projektas pakeistas-neaktualus. |
| 1.2.4. Skuodo rajono verslo ir pramonės zonų pritaikymas investicijoms Mosėdžio miestelyje | Projekto tikslas – didinti Skuodo rajono investicinį patrauklumą, sukuriant tam būtiną infrastruktūrą. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Įrengti ir pritaikyti potencialiems investuotojams sklypą Mosėdžio miestelio Liepų g. pramoninėje zonoje: įrengti įvažiavimą į sklypą nuo Liepų g., aikštelę transporto priemonėms (plotas – apie 1000 kv. m), vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, paviršinių nuotekų tinklus, elektros energijos ir ryšių tinklus, taip pat įrengti teritorijos apšvietimą, poilsio zoną. 2. Pastatyti gamybinės paskirties pastatą (apie 1300 kv. m ploto). Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.2.5. Verslumo kompetencijų ugdymo centro su bendradarbystės erdve Mosėdžio miestelyje įrengimas | Projekto tikslas – skatinti verslumą Skuodo rajone, sukuriant tam būtiną infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą numatyta rekonstruoti pastatą, esantį Salantų g. 3, Mosėdžio mstl., Skuodo r., pritaikyti jį verslumo kompetencijų ugdymo centro bei bendradarbystės erdvės veikloms. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3. Poveiklė. Klaipėdos regiono turistinio patrauklumo bei atvykstamojo turizmo stiprinimas |  |
| Projektas | Projekto veiklos |
| 1.3.1. Klaipėdos regiono turistinio patrauklumo didinimas | Projekto tikslas – stiprinti Klaipėdos regiono, kaip turistinės vietovės, patrauklumą bei skatinti atvykstamąjį turizmą. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Parengti ir įgyvendinti Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategiją. 2. Įdiegti išmaniąsias technologijas (regiono turizmo informacijos internetinė platforma), skirtas turizmo viešųjų paslaugų valdymo efektyvumui didinti Klaipėdos regione. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Asociacija „Klaipėdos regionas“, partneriai – 6 regiono savivaldybių administracijos (išskyrus Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją). |
| 1.3.2. Kretingos dvaro ir parko bei Akmenos upės pakrantės pritaikymas lankymui | Projekto tikslas – pritaikyti Kretingos rajono kultūros ir gamtos objektus lankymui. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Įrengti pėsčiųjų taką palei Akmenos upės pakrantę. 2. Įrengti apšvietimą dvaro parko teritorijoje (apšviesti parko takus, rūmų fasadą, apžvalgos aikštelę ir krioklį, skulptūras) bei apšviesti įrengtą naują taką palei Akmenos upės krantinę. 3. Įrengti pėsčiųjų takus, poilsio zoną ir kitą mažąją infrastruktūrą Akmenos upės pakrantėje. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Kretingos rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3.3. Švėkšnos sinagogos pritaikymas lankymui | Projekto tikslas – pritaikyti Šilutės rajono kultūros objektus lankymui. Pagrindinė projekto veikla – pritaikyti lankymui Švėkšnos sinagogą (objekto adresas: Liepų a. 12, Švėkšna, Šilutės r.) įrengiant pėsčiųjų taką, apšvietimą, informacinę ir mažąją infrastruktūrą bei sutvarkant aplinką. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3.4. Šilutės rajono savivaldybės gamtos objektų pritaikymas lankymui | Projekto tikslas – pritaikyti Šilutės rajono gamtos ir kultūros objektus lankymui. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Pritaikyti lankymui Šyšos upę Šilutės mieste įrengiant stovyklavietes, paplūdimius, mažosios architektūros elementus, pėsčiųjų takus ir vaikų žaidimo aikšteles. 2. Pritaikyti lankymui Kuršių marių pakrantę Kintuose įrengiant pėsčiųjų taką, mažosios architektūros elementus bei informacinę infrastruktūrą. 3. Pritaikyti lankymui Švėkšnos tvenkinį sutvarkant aplinką įrengiant pėsčiųjų takus, apšvietimą, mažosios architektūros elementus ir vaikų žaidimo aikštelę. 4. Pritaikyti lankymui Minijos upę ir Karaliaus Vilhelmo kanalą įrengiant stovyklavietes, pontoninius lieptus, slipus ir mažosios architektūros elementus Sakučių ir Lankupių kaimuose. 5. Pritaikyti lankymui Krokų Lankos ežerą įrengiant regyklą Minijos kaime. 6. Pritaikyti lankymui Naikupės upelį įrengiant regyklą Vorusnės kaime. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3.5. Šilutės Hugo Šojaus dvaro parkų pritaikymas lankymui | Projekto tikslas – pritaikyti Šilutės rajono kultūros objektus lankymui. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Pritaikyti lankymui Hugo Šojaus dvaro parką: sutvarkyti parko želdinius pagal želdinių tvarkybos darbų projektą (želdinių pagausinimo darbai, šlaitų tvarkymas, vejos įrengimas, gėlynų įrengimas-sutvarkymas), įrengti stendus. 2. Pritaikyti lankymui Senojo Žibų kaimo Varnamiškio parko dalį sutvarkant aplinką įrengiant pėsčiųjų takus, apšvietimą, mažosios architektūros elementus, sutvarkant aplinką bei pažymint saugotinus medžius. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3.6. Minijos etnoarchitektūriniame kaime esančių gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui | Projekto tikslas – pritaikyti Šilutės rajono kultūros ir gamtos objektus lankymui. Pagrindinė projekto veikla – pritaikyti lankymui Minijos etnoarchitektūriniame kaime esančius gamtos ir kultūros objektus įrengiant pažintinį taką, mažosios architektūros elementus, informacinę infrastruktūrą bei apžvalgos aikštelę. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3.7. Skuodo rajono savivaldybės gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui | Projekto tikslas – pritaikyti Skuodo rajono kultūros ir gamtos objektus lankymui. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Pritaikyti lankymui Skuodo dvaro sodybos teritoriją įrengiant pėsčiųjų takus, sutvarkant aplinką, įrengiant apšvietimą, informacinę infrastruktūrą ir mažąją architektūrą. 3. Pritaikyti lankymui Skuodo tvenkinį bei Skuodo miesto ir apylinkių žydų žudynių ir užkasimo vietą įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką (tako ilgis apie 0,94 km), sutvarkant aplinką, įrengiant apšvietimą, informacinę infrastruktūrą, mažąją architektūrą, poilsio ir automobilių stovėjimo aikšteles. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Skuodo rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3.8. Drevernos gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui | Projekto tikslas – pritaikyti Klaipėdos rajono kultūros ir gamtos objektus lankymui. Pagrindinės projekto veiklos: 1. Įrengti Drevernos šliuzo uždorį (objekto adresas: Drevernos upės senvagė, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r.) pritaikant lankymui Drevernos gamtos ir kultūros objektus atvykstant vandens keliu. 2. Įrengti pėsčiųjų taką nuo J. Gižo sodybos prieigų iki Drevernos mažųjų laivų uosto (palei Žvejų g. (KL8403) ir Pamario g. (KL8406)). Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3.9. Pakrančių turizmo infrastruktūros plėtra Šventojoje | Projekto tikslas – plėsti pakrančių turizmą Šventojoje įrengiant tam būtina infrastruktūrą. Pagrindinė projekto veikla – įrengti Šventosios jūrų uoste (objekto adresas: Prieplaukos g. 26, Palanga) pakrančių turizmo vystymui būtiną viešąją turizmo infrastruktūrą: bangolaužius-molus (apie 643 m ilgio pietinis ir apie 438 m ilgio šiaurinis) su prieplaukomis. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Palangos miesto savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |
| 1.3.10. Atmatos upės pakrantės pritaikymas lankymui | Projekto tikslas – pritaikyti Atmatos upę (gamtos objektą) lankymui. Pagrindinė projekto veikla – įrengti Rusnėje krantines (mažųjų laivų, jachtų švartavimuisi), slipą, pėsčiųjų takus, nuotekų šalinimo vietas, geriamojo vandens fontanėlius, apšvietimą, automobilių privažiavimo ir sustojimo vietas, dviračių saugojimo vietas, poilsio zonas bei mažąją architektūrą. Projekto vykdytojas/pareiškėjas – Šilutės rajono savivaldybės administracija. Partnerių projekte nenumatoma. |

4 lentelė. Projektų vykdytojai (arba pareiškėjai) ir partneriai

| Projektų vykdytojai arba pareiškėjai | 1. Regiono savivaldybių administracijos. 2. Regiono savivaldybių įsteigti viešųjų paslaugų teikėjai. | Projektų vykdytojai ir partneriai pasirinkti įvertinus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, t. y. savivaldybėms priskirtas funkcijas: keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas. Viešąsias paslaugas savivaldybių gyventojams teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. Galimi partneriai nurodyti atsižvelgiant ir į turto, kuriame numatomos investicijos, daiktines teises bei planuojamas projektų veiklų įgyvendinimo apimtis, teritorijas. |
| --- | --- | --- |
| Partneriai | 1. Regiono savivaldybių administracijos. 2. Regiono savivaldybių įsteigti viešųjų paslaugų teikėjai. 3. Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir (ar) tvarkomas projekto lėšomis. |  |

# V SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKA

Atsižvelgiant į pažangos priemonės pobūdį, projektų atranka organizuojama planavimo būdu. Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 135.2. papunkčiu, planavimo būdas taikomas projektams, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos funkcijos ir veiklos, kurie priskirtini valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms ar jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims ir kuriais tiesiogiai prisidedama prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų rezultatų pasiekimo. Pažangos priemonės įgyvendinimui numatyti projektai atitinka šias Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio, kuris apibrėžia savarankiškąsias savivaldybių funkcijas, nuostatas:

– 33 punktą „Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas“.

– 38 punktą „Sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas“.

Planuojamų projektų veiklos prisideda prie regioninės pažangos priemonės Nr. Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ įgyvendinimo ir numatytų rezultatų pasiekimo.

# VI SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS PRISIDĖJIMAS PRIE HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO

5 lentelė. Horizontalieji principai

| Eil. Nr. | Horizontalieji principai (toliau – HP) | Informacija apie pažangos priemonės prisidėjimą prie HP |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darnaus vystymosi | Pažangos priemone prisidedama prie Darnaus vystymosi horizontaliojo principo ir 8-o „Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, našų užimtumą ir deramą darbą“ bei 11-o darnaus vystymosi tikslo „Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs“ įgyvendinimo. Įgyvendinant projektus numatoma humanizuoti pramonines teritorijas, investuoti į viešąją turizmo infrastruktūrą, vieningą transporto sistemos kūrimą, taip suteikiant ekonominę ir socialinę naudą vietos bendruomenėms, kuriant naujas darbo vietas regione ir savivaldybėse, pritraukiant aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias ekonomikos šakas, užtikrinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą. |
| 2. | Lygių galimybių visiems | Pažangos priemonės veiklų rezultatai turės teigiamos įtakos visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kt. Projektuose nėra numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus. Planuojant projektus numatoma prisidėti prie universalaus dizaino pricipo įgyvendinimo. |

# VII SKYRIUS

# IŠANKSTINĖS SĄLYGOS

KRPPl pažangos priemone Nr. LT023-01-01-09 „Įgyvendinti Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją“ prisidedama prie regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ įgyvendinimo ir jai priskirtų poveikio rodiklių: „Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) (procentai)“, „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus (tūkst. Eur)“, reikšmių pasiekimo.

Nurodytiems poveikio rodikliams priskirta išankstinė sąlyga – patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti.

Išankstinė sąlyga įgyvendinta – 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-142 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-262 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-210 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Neringos savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-150 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-157 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T9-97 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-407 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“.

# VIII SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIAI

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai

| Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos pavadinimas | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas |
|  |  |  | Iš viso | Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma | Tarpinė reikšmė (metai) | Galutinė reikšmė (metai) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Klaipėdos regiono ekonominio konkurencingumo ir patrauklumo didinimas | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 66 783 195,29 | 56 765 711,56 | - | 20 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 5.2. konkrečiam uždaviniui „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ priskirtą produkto rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. Atitinkami rodikliai suplanuoti ir 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijoje. |
|  | P.S.2.1034 | Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) |  |  | - | 773,9 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 5.2. konkrečiam uždaviniui „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ priskirtą produkto rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. Atitinkami rodikliai suplanuoti ir 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijoje. |
|  | P.S.2.1039 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) |  |  | - | 552 180 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 5.2. konkrečiam uždaviniui „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ priskirtą produkto rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. Atitinkami rodikliai suplanuoti ir 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijoje. |
|  | P.B.2.0058 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) |  |  | - | 1,61 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 5.2. konkrečiam uždaviniui „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ priskirtą produkto rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. Atitinkami rodikliai suplanuoti ir 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijoje. |
|  | P.S.2.1042 | Paramą gavusių pakrančių turizmo vietovių skaičius (vienetai) |  |  | - | 1 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 5.2. konkrečiam uždaviniui „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ priskirtą produkto rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. Atitinkami rodikliai suplanuoti ir 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijoje. |

7 lentelė. Pažangos priemonės rezultato rodikliai

| Pažangos priemonės rezultato rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas |
|  |  |  | Iš viso | Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma | Tarpinė reikšmė (metai) | Galutinė reikšmė (metai) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2022) | 66 783 195,29 | 56 765 711,56 | - | 5 093 328 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 5.2. konkrečiam uždaviniui „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ priskirtą rezultato rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. Atitinkami rodikliai suplanuoti ir 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijoje. |
| R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2022) |  |  | - | 96,7852 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 5.2. konkrečiam uždaviniui „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ priskirtą rezultato rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. Atitinkami rodikliai suplanuoti ir 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijoje. |
| R.S.2.3025 | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 (2022) |  |  | - | 12 290 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 5.2. konkrečiam uždaviniui „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ priskirtą rezultato rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. Atitinkami rodikliai suplanuoti ir 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijoje. |

| Regiono plėtros tarybos administracijos direktorė |  |  |  | Dalia Makuškienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |

Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. K/S-10 „Dėl 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų regionų plėtros programos patvirtinimo“.

1) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-142 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“;

2) Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T11-262 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“;

3) Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-210 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“;

4) Neringos savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-150 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“;

5) Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-157 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“;

6) Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T9-97 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“;

7) Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-407 „Dėl 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“.

Klaipėdos regiono integruoto viešojo transporto sistemos koncepcija. Prieiga per internetą: https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/09/IVTS-1.pdf;  https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/09/IVTS-skaiciavimai-1.xlsx

Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m. Prieiga per internetą: https://klaipedaregion.lt/specializacija/

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

Klaipėdos miesto savivaldybė dalyvauja KRFZ strategijos neinvesticinių veiksmų įgyvendinime: veiksmas Nr. 1.1.1. „Sąlygų integruotai viešojo transporto sistemai diegti sudarymas Klaipėdos regione“, veiksmas Nr. 1.2.1. „Sąlygų bendroms veikloms vykdyti sudarymas regione siekiant pritraukti investicijas“, veiksmas Nr. 1.3.1. „Sąlygų sudarymas bendram veikimui siekiant didinti Klaipėdos regiono turistinį patrauklumą“, veiksmas Nr. 1.3.2. „Sąlygų sudarymas bendram veikimui dėl pakrančių turizmo infrastruktūros panaudojimo jūrinio buriavimo gebėjimų didinimui“