Aktuali redakcija nuo 2026-09-29

2022–2030 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. LT023-04-02-02 GERINTI LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ APRŪPINIMĄ SOCIALINIU BŪSTU PAGRINDIMO APRAŠAS

2023-11-23 Nr. PA-3

# I SKYRIUS

# BENDROSIOS NUOSTATOS

| Regiono plėtros uždavinys (-iai) | LT023-04-02 Plėsti socialinių paslaugų spektrą ir pagerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę |
| --- | --- |

# II SKYRIUS

# SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIAMAS POKYTIS

Šia pažangos priemone sprendžiama 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros plane (toliau – RPPl) nurodyta 4 problema „Nepakankamas švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumas, kokybiškų paslaugų trūkumas“ ir šalinama jos priežastis –  4.2. „Nepakankamas socialinių paslaugų spektras ir paslaugų prieinamumo trūkumas“.

Tikslinės grupės ir jų poreikiai

Pažangos priemone numatoma spręsti asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir įrašytų į regiono savivaldybių laukiančiųjų socialinio būsto sąrašus, socialinio būsto prieinamumo problemą. Atsižvelgiant į veiklų specifiką, pažangos priemonės tikslinės grupės apima: 1) gausias šeimas, auginančias tris ir daugiau vaikų; 2) asmenis su negalia (turinčius judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią, atitinkančius Pritaikymo neįgaliesiems aprašo 3 punkto 3.1.–3.3. papunkčiuose įvardytus asmenis, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas; 3) kitus asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą. Šios tikslinės grupės pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad tinkamo būsto pasiūlos šioms grupėms rinkoje nėra arba ji yra nepakankama.

Gausios šeimos ir asmenys su negalia išskiriami kaip prioritetinės tikslinės grupės, kurioms tinkamo būsto pasiūla rinkoje yra nepakankama arba būstas turi būti pritaikymas specialiesiems poreikiams. Kartu pažymėtina, kad socialinio būsto prieinamumo problema aktuali ir platesnei asmenų bei šeimų grupei, turinčiai teisę į socialinio būsto nuomą, nes socialinio būsto poreikis regione nėra patenkinamas, o laukimo terminai daugelyje savivaldybių išlieka ilgi.

Tikslinių grupių poreikiai yra susiję su socialinio būsto prieinamumu ir kokybe:

– socialinio būsto fondas turi būti pakankamas, kad asmenys ir šeimos, turintys, teisę į socialinio būsto nuomą, galėtų ja pasinaudoti;

– laukimo eilėje socialiniam būstui išsinuomoti terminas turi būti kaip įmanoma trumpesnis;

– socialinis būstas turi būti techniškai tvarkingas, atitinkantis medicinos ir higienos normų, komforto ir kitas tinkamo būsto sąlygas;

– socialinis būstas turi būti tokioje vietoje, kurioje yra užtikrintas viešasis susisiekimas, pagrindinė socialinė-ekonominė infrastruktūra (švietimo ir ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos, prekybos vietos ir pan.);

– turi būti užtikrintas fizinės aplinkos prieinamumas, taikant universalaus dizaino principą.

Pirmos tikslinės grupės – gausių šeimų, įrašytų į regiono savivaldybių laukiančiųjų socialinio būsto sąrašus, skaičius vidutiniu laikotarpiu, 2018–2022 m., Klaipėdos regione svyravo nežymiai ir vidutiniškai siekė 86 šeimas kasmet. Antros tikslinės grupės – asmenys su negalia (atitinkantys Pritaikymo neįgaliesiems aprašo 3 punkto 3.1-3.3 papunkčiuose įvardytus asmenis) – skaičius kasmet svyravo ir vidutiniu laikotarpiu 2018–2022 m. Klaipėdos regione siekė vidutiniškai 74 asmenis kasmet.

1 lentelė. Asmenų ir šeimų, įrašytų į laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašus, skaičius Klaipėdos regiono savivaldybėse 2018–2022 m.

|  | 2018 m. gruodžio 31 d. | 2019 m. gruodžio 31 d. | 2020 m. gruodžio 31 d. | 2021 m. gruodžio 31 d. | 2022 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daugiavaikės šeimos, turinčios tris ir daugiau vaikų* |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos m. sav. | 33 | 34 | 28 | 29 | 31 |
| Klaipėdos r. sav. | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 |
| Kretingos r. sav. | 24 | 27 | 17 | 15 | 17 |
| Neringos sav. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palangos m. sav. | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Skuodo r. sav. | 2 | - | - | 2 | 5 |
| Šilutės r. sav. | 17 | 20 | 11 | 15 | 18 |
| Iš viso: | 93 | 95 | 72 | 77 | 92 |
| Neįgalūs asmenys ar šeimos, turintys judėjimo, psichikos ir (ar) proto negalią** |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos m. sav. | 11 | 6 | 6 | 6 | 37 |
| Klaipėdos r. sav. | 17 | 13 | 9 | 16 | 18 |
| Kretingos r. sav. | 21 | 26 | 17 | 22 | 27 |
| Neringos sav. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Palangos m. sav. | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Skuodo r. sav. | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Šilutės r. sav. | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| Iš viso: | 69 | 66 | 54 | 68 | 114 |

* Įskaitant šeimas, įtrauktas į Jaunų šeimų ir į Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą sąrašus.

** Įskaitant šeimas, įtrauktas į Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą sąrašus.

Pagal šiuo metu matomas tendencijas tikėtina, kad gausių šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, bei asmenų su negalia, laukiančių socialinio būsto nuomos eilėje, skaičius ateinančius kelerius metus turėtų išlikti panašus. Šalies socialinio būsto situacijos analizėje prognozuojama, kad šių tikslinių grupių atstovų, laukiančiųjų socialinio būsto nuomos, skaičius nuo 2019 iki 2030 m. augs 34 proc. – nuo 2 761 asmens/šeimos 2019 m. iki 3 700 asmenų/šeimų 2030 m.

Kartu pažymėtina, kad socialinio būsto prieinamumo problema aktuali ne tik šioms tikslinėms grupėms, bet ir visiems asmenims bei šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą. Socialinio būsto situacijos analizėje nurodoma, kad socialinio būstu fondo plėtra perkant ar statant būstus yra labai brangi investicija, todėl socialinio būsto pasiūla yra ribota, socialinio būsto poreikis išlieka didelis, o socialinio būsto nuomos reikia laukti ne vienerius metus. Analizėje taip pat pažymima, kad visi tinkami gyventi socialiniai būstai yra naudojami, o laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašuose esantis asmenų ir šeimų skaičius rodo išliekantį didelį socialinio būsto poreikį.

Socialinio būsto pasiūla ir paklausa regione

Socialinio būsto pasiūla regione nėra pakankama esamam poreikiui patenkinti. Regiono savivaldybių administracijų duomenimis, 2022 m. gruodžio 31 d. regiono savivaldybėms priklausė 986 socialiniai būstai, kurių bendras plotas siekė 36 801,49 kv. m, o  socialinio būsto nuomos laukė 1015 asmenų ir šeimų, iš jų 92 buvo daugiavaikės šeimos (arba 9,1 proc. visų laukiančių eilėje) ir 155 asmenys su negalia ar tokių asmenų turinčios šeimos (arba 15,3 proc. visų laukiančių eilėje). Didžiausią dalį laukiančių eilėje daugiavaikės šeimos sudarė Palangos m. sav. (18,4 proc.) ir Klaipėdos r. sav. (15,7 proc.). Asmenys su negalia didžiausią laukiančių eilėje dalį sudarė Palangos m. sav. (29,0 proc.), Kretingos r. sav. (23,7 proc.) ir Klaipėdos r. sav. (20,2 proc.). Analizuojamu laikotarpiu, 2018–2022 m., visose regiono savivaldybėse socialinio būsto paklausa dvigubai ar daugiau viršijo šios paslaugos pasiūlą.

2 lentelė. Turimas socialinio būsto fondas regione ir asmenų/šeimų, laukiančių eilėje, skaičius 2022 m. gruodžio 31 d.

|  | Savivaldybės turimas socialinių būstų skaičius | Socialinių būstų plotas, kv. m. | Asmenų (šeimų), įrašytų į laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašus, skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iš viso | Iš jų šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa | Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų |
| Klaipėdos m. sav. | 598 | 26937,99 | 556 | 31 | 72 |
| Klaipėdos r. sav. | 69 | 2860,64 | 89 | 14 | 18 |
| Kretingos r. sav. | 65 | 2659,84 | 114 | 17 | 27 |
| Neringos sav. | 16 | 694,30 | 20 | 0 | 1 |
| Palangos m. sav. | 45 | 1874,15 | 38 | 7 | 11 |
| Skuodo r. sav. | 52 | 2468,87 | 47 | 5 | 7 |
| Šilutės r. sav. | 141 | 7351,82 | 154 | 18 | 19 |
| Iš viso: | 986 | 36801,49 | 1015 | 92 | 155 |

2022 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos regiono savivaldybėse 1000-iui gyventojų teko nuo 1,2 iki 3,9 socialinio būsto. Tuo pat metu Klaipėdos regione vidutiniškai 1000-iui gyventojų teko  2,9 socialinio būsto, šalyje – 3,2 socialinio būsto 1000-iui gyventojų. Keturios regiono savivaldybės (Klaipėdos m., Neringos, Skuodo r. ir Šilutės r. sav.) pagal šį rodiklį nežymiai viršijo šalies vidurkį, tuo tarpu trys regiono savivaldybės (Klaipėdos r., Kretingos r. ir Palangos m. sav.) net 1,2–2,6 karto atsiliko nuo šalies vidurkio. Tai rodo, kad socialinio būsto fondo išvystymas regione atsilieka nuo šalies vidurkio.

1 pav. Socialinių būstų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, regiono savivaldybėse 2022 m. gruodžio 31 d.

2022 m. sausio 1 d. savivaldybių duomenimis, Klaipėdos regione 971 socialinių būstų (arba 98,5 proc.) yra daugiabučiuose namuose ir tik nedidelė dalis – 15 socialinių būstų (arba 1,5 proc.), yra 1–2 butų namuose (iš jų Klaipėdos r. sav. – 1 socialinis būstas, Kretingos r. sav. – 2 socialiniai būstai, Skuodo r. sav. – 5 socialiniai būstai, Šilutės r. sav. – 7 socialiniai būstai). Didžiąją dalį savivaldybių turimo socialinio būsto fondo sudaro 1 ir 2 kambarių butai (atitinkamai 40,4 proc. ir 41,5 proc.). Tuo tarpu didesnėms šeimoms ir daugiavaikėms šeimoms pritaikomi 3 kambarių butai sudaro 14,6 proc. viso socialinio būsto fondo regione, 4 kambarių butai – tik 3,5 proc. Tik Kretingos r. savivaldybėje yra vienas 6 kambarių butas.

2 pav. Socialinio būsto struktūra Klaipėdos regione pagal pastato statybos metus

Socialinio būsto struktūroje pagal statybos metus regione vyrauja būstai pastatuose, statytuose prieš 33–52 metus: socialiniai būstai 1971–1990 m. statytuose namuose sudaro 41,5 proc. viso regiono socialinio būsto fondo. 10,5 proc. socialinių būstų įkurta net 139–63 metų senumo pastatuose, statytuose 1884–1960 m.

Pagal statybos metus seniausias socialinio būsto fondas regione yra Klaipėdos m., Klaipėdos r. ir Kretingos r. savivaldybėse. Socialiniai būstai labai senos statybos namuose, statytuose 1884–1960 m., santykinai didžiausią dalį sudaro Kretingos r. sav. (23,4 proc. viso savivaldybės socialinio būsto fondo), Klaipėdos r. sav. (14,5 proc.) ir Klaipėdos m. sav. (11,0 proc.). 62–53 m. senumo pastatuose, statytuose 1961–1970 m., socialinių būstų dalis Klaipėdos r. sav. sudarė 33,3 proc., Šilutės r. sav. – 17,0 proc., Klaipėdos m. sav. – 16,9 proc., Kretingos r. sav. – 15,6 proc., Palangos m. ir Skuodo r. sav. atitinkamai 11,1 ir 11,5 proc.

Naujos statybos pastatuose, 2001–2020 m. statybos, socialinį būstą turi tik Klaipėdos m. sav. ir Neringos sav., kuriose šio socialinio būsto dalis sudarė atitinkamai 19,2 proc. ir 81,3 proc. viso savivaldybės turimo socialinio būsto fondo.

Vertinant socialinio būsto kokybę regione, renovuotuose pastatuose socialinių būstų daugiausia turi Skuodo r. sav. (22 būstai arba 42,3 proc. viso savivaldybės socialinio būsto fondo), Palangos m. sav. (16 būstų arba 35,6 proc.) ir Šilutės r. sav. (41 būstas arba 29,1 proc.). Klaipėdos r. sav. renovuotuose pastatuose turi 12 būstų (arba 17,4 proc.), Kretingos r. sav. – 5 būstus (arba 7,8 proc.). Neringos sav. socialinių būstų renovuotose namuose nėra, Klaipėdos m. sav. administracija tokios informacijos neturi.

Socialinių būstų be komunalinių patogumų vis dar turi Kretingos r. sav. (3 būstai arba 4,7 viso savivaldybės socialinio būsto fondo), Skuodo r. sav. (7 būstai arba 13,5 proc.) ir Šilutės r. sav. (4 būstai arba 2,8 proc.). Būstų su daliniais patogumais Klaipėdos m. sav. turi 47 (arba 7,9 proc. viso savivaldybės socialinio būsto fondo), Klaipėdos r. sav. 6 (arba 8,7 proc.), Kretingos r. sav. 8 (arba 12,5 proc.), Skuodo r. sav. 2 (arba 3,8 proc.) ir Šilutės r. sav. 11 (arba 7,8 proc.). Neringos sav. ir Palangos m. sav. socialinių būstų su daliniais patogumais neturi.

Socialinių būstų, kuriems yra reikalingas remontas, dalis didžiausia yra Šilutės r. sav. – 31,9 proc. (45 būstai) viso savivaldybės socialinio būsto fondo, ir Skuodo r. sav. – 21,2 proc. (11 būstų). Klaipėdos m. sav. remontuotinų socialinių būstų dalis sudarė 3,8 proc. (23 socialiniai būstai) viso savivaldybės socialinio būsto fondo, Klaipėdos r. sav. – 17,4 proc. (12 būstų), Neringos sav. – 18,8 proc. (3 būstai), Palangos m. sav. – 4,4 proc. (2 būstai). Kretingos r. sav. visi turimi socialiniai būstai yra pakankamos būklės.

Analizuojant socialinio būsto struktūrą Klaipėdos regione pagal vietovę matoma, kad didžioji dauguma socialinio būsto regione yra įsteigta miestuose (914 socialinių būstų arba 92,7 proc. viso regiono socialinio būsto fondo) ir tik 46 socialiniai būstai (arba 4,6 proc.) yra miesteliuose, 26 socialiniai būstai (arba 2,6 proc.) – kaime. Miesteliuose daugiausia socialinių būstų turi Klaipėdos r. sav. – 21,7 proc. viso savivaldybės socialinio būsto fondo. Kretingos r. sav. ir Šilutės r. sav. miesteliuose turi atitinkamai 16,7 proc. ir 14,2 proc. savivaldybių socialinio būsto fondo. Kaimo vietovėse socialinių būstų daugiausiai turi Šilutės r. sav. – 9,2 proc. viso savivaldybės socialinio būsto fondo. Klaipėdos r. sav. ir Kretingos r. sav. kaimuose turi atitinkamai 8,7 proc. ir 4,6 proc. savivaldybių socialinio būsto fondo.

3 lentelė. Socialinio būsto struktūra Klaipėdos regione pagal vietovę

| Savivaldybė | Socialinių būstų skaičius mieste | Socialinių būstų skaičius miestelyje | Socialinių būstų skaičius kaime |
| --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. – 598 | - | - |
| Klaipėdos r. sav. | Gargždų m. – 45 Priekulės m. – 3 | Judrėnų mstl. – 7 Dovilų mstl. – 4 Endriejavo mstl. – 3 Vėžaičių mstl. – 1 | Veiviržėnų sen. – 5 Kretingalės sen. – 1 |
| Kretingos r. sav. | Kretingos m. – 48 | Salantų mstl. – 7 Kartenos mstl. – 4 | Laukžemės k. – 1 Budrių k. – 2 Dupulčių k. – 1 Lubių k. – 2 Vydmantų k. – 1 |
| Neringos sav. | Neringoje – 15, iš jų Nidoje – 12 Juodkrantėje – 4 | - | - |
| Palangos m. sav. | 45, iš jų Palangoje – 42 Šventojoje – 3 | - | - |
| Skuodo r. sav. | Skuodo m. – 52 | - | - |
| Šilutės r. sav. | Šilutės m. – 108 | Juknaičių mstl. – 6 Saugų mstl. – 1 Usėnų mstl. –3 Ž. Naumiesčio mstl. – 6 Vainuto mstl. – 1 Rusnės mstl. – 3 | Traksėdžių k. – 8 Pagrynių k. – 3 Macikų k. –2 |

Socialinio būsto laukimo eilėse esantys asmenys Klaipėdos regione socialinio būsto vidutiniškai laukia 6,8 metų, tačiau ilgiausiai laukiantys asmenys į eilę įrašyti dar 2006 m. (Kretingos r. sav.). Vidutinė socialinio būsto laukimo trukmė 2018–2022 m. laikotarpiu nuosekliai mažėjo Klaipėdos m. sav. (nuo 8,0 iki 5,5 m.), Klaipėdos r. sav. (nuo 9,5 iki 8,8 m.) ir Skuodo r. sav. (nuo 4,4 iki 3,0 m.). Tuo tarpu Kretingos r. sav. (nuo 6,3 iki 6,7 m.) ir Palangos m. sav. vidutinė socialinio būsto laukimo trukmė nežymiai augo (nuo 6,3 iki 6,8 m.). Pastaraisiais, 2022, metais ilgiausiai socialinio būsto eilėje teko laukti Neringos sav. ir Klaipėdos r. sav. (vidutinė laukimo trukmė atitinkamai 12,5 m. ir 8,8 m.), trumpiausiai – Skuodo r. sav. ir Šilutės r. sav. (vidutinė laukimo trukmė atitinkamai 3,0 m. ir 4,4 m.).

3 pav. Socialinio būsto laukimo terminai Klaipėdos regione

Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas) nuo 2024 m. sausio 1 d. asmenų ir šeimų, įrašytų į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, socialinio būsto nuomos laukimo (buvimo šiame sąraše) laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai, o nuo 2026 m. sausio 1 d. negali būti ilgesnis kaip 3 metai. Šiuo metu įstatyme nustatytą normatyvą regione pagal vidutinę socialinio būsto laukimo trukmę atitiktų tik Skuodo r. sav. ir Šilutės r. sav. Tačiau ir šiose savivaldybėse yra nemažai asmenų, laukiančių socialinio būsto eilėse ilgiau kaip 5 metus. Klaipėdos m. sav. normatyvas pagal vidutinę socialinio būsto laukimo trukmę būtų viršijamas nežymiai, tuo tarpu Neringos sav., Klaipėdos r. sav. ir Palangos m. sav. normatyvas būtų viršijamas atitinkamai 7,5, 3,8 ir 1,8 m.

2017 m., 2018 m. ir 2019 m. asmenų/šeimų, laukiančių socialinio būsto nuomos, skaičius išliko stabilus, nes Įstatyme nustatytomis paramos būstui priemonėmis pavyko tik sustabdyti eilių augimą, bet ne jas sumažinti.

Socialinio būsto nuomos praktika

Regiono savivaldybėse, priklausomai nuo atsilaisvinusių butų, 2018–2022 m. laikotarpiu kasmet išnuomojama vidutiniškai 37–79 socialiniai būstai, iš jų Klaipėdos m. sav. – 25–44 socialiniai būstai, Klaipėdos r. sav. – 2-7 socialiniai būstai, Kretingos r. sav. – 2–6 socialiniai būstai, Neringos sav. – 0-2 socialiniai būstai, Palangos m. sav. 1–7 socialiniai būstai, Skuodo r. sav. – 2–3 socialiniai būstai, Šilutės r. sav. – 5–10 socialiniai būstų.

Iškeldinimų iš socialinio būsto pastaraisiais metais Klaipėdos m. sav. ir Klaipėdos r. sav. nebuvo. Kretingos r. sav. asmenys buvo iškeldinti dėl padidėjusių pajamų ir turto vertės, nuomos mokesčio nemokėjimo, bausmės atlikimo įkalinimo įstaigose, išvykimo į globos namus. Neringos sav. 2019 m. asmuo iškeldintas dėl įsiskolinimų už buto nuomą ir komunalines paslaugas, Palangos m. sav. – dėl išvykimo gyventi į užsienį, nenutraukus socialinio būsto nuomos sutarčių, ir už įsiskolinimus, Skuodo r. sav. – metinėms pajamoms viršijus paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytą dydį, taip pat asmeniui prišiukšlinus bei apleidus patalpas ir ten negyvenant. Šilutės r. sav. asmenys iškeldinami dėl įsiskolinimų ir triukšmo (trukdymo kaimynams).

Iškeldintų iš socialinio būsto ir sugrįžtančių į eiles pastaraisiais metais Klaipėdos regiono savivaldybėse nebuvo, išskyrus Šilutės r. sav., kurioje į socialinio būsto laukiančių eiles sugrįžta  vidutiniškai 2–4 asmenys (per 2022 m. į sąrašą sugrįžo 1 asmuo).

4 pav. Vidutinė savivaldybės socialinio būsto vieno kvadratinio metro nuomos kaina (Eur/kv. m per metus)

Vidutinė savivaldybės socialinio būsto vieno kvadratinio metro nuomos kaina Klaipėdos regione 2022 m. siekė 10,55 Eur/kv. m per metus. Žemiausia socialinio būsto nuomos kaina buvo toliausiai nuo regiono centro esančiose Šilutės r. sav. ir Skuodo r. sav. Aukščiausia – regione centre: Klaipėdos m. sav., ir regiono kurortinėse savivaldybėse – Palangos m. sav. ir Neringos sav.

Nuomos mokesčio įsiskolinimai 2023 m. sausio 1 d. Klaipėdos regione iš viso siekė 92 622 Eur. Iš jų didžiausią sumos dalį įsiskolinę nuomininkai sudarė Klaipėdos m. sav. (didžiausią socialinių būstų fondą regione turinčioje savivaldybėje) – 69 029 Eur. Tuo laikotarpiu Klaipėdos r. sav. įsiskolinimai siekė 4 300 Eur, Neringos sav. – 1 284 Eur, Palangos m. sav. – 2 351 Eur, Skuodo r. sav. – 385 Eur, Šilutės r. sav. – 15 273 Eur. Kretingos r. sav. ilgalaikių įsiskolinimų nėra, asmenys susidariusias 1–2 mėn. skolas apmoka arba teikia prašymus išskaičiuoti nuomos mokestį dalimis iš gaunamos socialinės pašalpos.

Socialinio būsto plėtra 2014–2020 m. planavimo laikotarpiu

Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plane (toliau – 2014–2020 m. KRPPl) buvo įtraukta ir įgyvendinama priemonė Nr. 2.2.3.2. „Plėtoti socialinio būsto fondą“. Įgyvendindamos šią priemonę, socialinius būstus įsigijo arba statė visos regiono savivaldybės:

– Klaipėdos m. sav., įgyvendindama projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0004 „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“, planavo pastatyti daugiabučius pastatus, kuriuose bus įrengti 76 socialiniai būstai (iš jų 17 būstų pritaikyta negalia turintiems asmenim). Vienas 36 butų pastatas jau yra pastatytas ir apgyvendintas, o daugiabutis gyvenamas namas Rambyno g. 14A, kuriame įrengta 40 butų, pastatytas ir įregistruotas, ruošiamas apgyvendinimui. Projekto vertė – 4 585 809,76 Eur, iš jų 3 855 877,00 Eur – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšos, 729 932,76 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

– Klaipėdos r. sav. įgyvendino projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0005 „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“, pagal kurį įsigijo 16 būstų. Projekto vertė – 581 268,50 Eur, iš jų 494 075,95 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos, 87 192,55 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

– Kretingos r. sav. įgyvendina projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0006 „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“, pagal kurį planuoja įsigyti 16 socialinių būstų, iš kurių 15 būstų jau yra įsigyta. Projekto vertė – 530 712,00 Eur, iš jų 451 105,00 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos, 79 607,00 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

– Neringos sav. įgyvendina projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0008 „Socialinio būsto Neringoje, Preiloje, statyba“. Įgyvendinant projektą yra statomas naujas gyvenamasis daugiabutis namas Preilos miestelyje, kuriame planuojama įrengti 4 vieno kambario būstus, kurie bus išnuomoti 4 šeimoms. Numatoma 1 būstą pritaikyti asmenims turintiems negalia. Projekto vertė – 252 213,36 Eur, iš jų 191 339,60 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos, 60 873,76 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

– Palangos m. sav. įgyvendino projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0001 „Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje“, kurio metu įsigijo 7 socialinius būstus. Projekto vertė – 270 771,77 Eur, iš jų 230 156,00 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos, 40 615,77 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

– Skuodo r. sav. įgyvendino projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0002 „Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje“, kurio metu įsigijo 13 socialinių būstų Skuodo mieste. Projekto vertė – 180 312,07 Eur, iš jų 153 265,25 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos, 27 046,82 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

– Šilutės r. sav. įgyvendina projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0007 „Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 30 socialinių būstų, iš kurių 11 skirti asmenims su negalia (iš jų 1 būstas bus pritaikytas asmeniui turinčiam judėjimo negalią). Projekto vertė – 823 006,71 Eur, iš jų 691 544,60 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos, 131 462,11 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinant 2014–2020 m. KRPPl priemonę Nr. 2.2.3.2. „Plėtoti socialinio būsto fondą“ 1 1 kv. m vidutinė statybos kaina Klaipėdos mieste pastatui, adresu Irklų g.1, siekė 921,70 Eur/ kv. m, pastatui, adresu Rambyno g. 14A – 1078,04 Eur/kv. m. Neringos sav. projekte vidutinė statybos kaina siekė 2 392,49 Eur/kv. m dėl aukštų medžiagų, įrangos ir darbo jėgos transportavimo kaštų į Neringos pusiasalį. 2018–2022 m. savivaldybių pirktų butų 1 kv. m vidutinė kaina aukščiausia buvo Klaipėdos m. sav. ( 1 385 Eur/kv. m) ir Palangos m. sav. (1 000 Eur/kv. m). Kiek mažesnė kaina buvo Kretingos r. sav. (951 Eur/kv. m) ir Klaipėdos r. sav. (892 Eur/kv. m). Tuo laikotarpiu pirktų būstų kaina Šilutės r. sav. buvo perpus mažesnė – 520 Eur/kv. m, o Skuodo r. sav. – žemiausia regione – tik 297 Eur/kv. Neringos sav. socialinių būstų šiuo laikotarpiu nebuvo pirkta.

Baigus įgyvendinti 2014–2020 m. KRPPl priemonę Nr. 2.2.3.2. „Plėtoti socialinio būsto fondą“, regiono socialinio būsto fondas pasipildys 162 socialiniais būstais. Tai reikšmingai prisidės prie socialiai pažeidžiamų asmenų apsirūpinimo būstu problemos sprendimo, tačiau socialinio būsto paklausa regione išliks patenkinta tik iš dalies – į laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašus įrašytų asmenų/šeimų skaičius regione siekia 1015 asmenų  ir šeimų. Todėl, siekiant geriau patenkinti šios pažangos priemonės tikslinių grupių poreikius ir atliepti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo reikalavimus dėl socialinio būsto nuomos laukimo terminų trumpėjimo, regione būtina toliau plėtoti socialinio būsto fondą.

Paminėtina ir tai, kad pažangos priemonė prisideda prie 2022–2030 m. Regionų plėtros programoje nustatyto poveikio rodiklio „Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus (procentai)“ įgyvendinimo. Siekiama, kad iki 2029 m. Klaipėdos regione socialinio būsto poreikis būtų patenkintas 50 proc. (2020 m. rodiklio reikšmė siekė 47 proc.).

# III SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA

Pažangos priemonė įgyvendinama Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto, Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybėse.

# IV SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLOS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI

Pažangos priemone įgyvendinamos dvi veiklos:

1. Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą.

2. Socialinio būsto prieinamumo didinimas visiems socialinio būsto laukiantiems asmenims ir šeimoms.

Veiklos tiesiogiai siejasi su Klaipėdos RPPl 4-os problemos „Nepakankamas švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumas, kokybiškų paslaugų trūkumas“ gilumine priežastimi 4.2. „Nepakankamas socialinių paslaugų spektras ir paslaugų prieinamumo trūkumas“. Pagal nurodytą pažangos priemonę planuojama įgyvendinti  8 projektus: 5 – pagal pirmą veiklą, 3 – pagal antrą (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Pažangos priemonės projektai

| Projektas | Projekto veiklos |
| --- | --- |
| 1 veikla. Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą |  |
| 1.1. Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje | Projektu planuojama pastatyti gyvenamąjį daugiabutį namą Klaipėdos mieste, adresu Akmenų g. 1B, kuriame bus įrengta 60 butų iš kurių: 35 butai pritaikyti asmenims su negalia (turintiems judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas; 15 trijų kambarių butų, skirtų gausioms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų. Likę 10 butų vieno kambario, skirtų vienišiems asmenims, negalintiems pasirūpinti gyvenamuoju plotu, laukiantiems socialinio būsto eilėje ilgiau nei 5 metus. Parinkta objekto vieta mieste su išvystyta susisiekimo infrastruktūra, patogus susisiekimas visuomeniniu transportu su centrine miesto dalimi, įrengti dviračių takai, paslaugų centrai šalia. Įgyvendinus projektą ženkli šių tikslinių grupių gyventojų bus aprūpinti socialiniu būstu, bei sumažės laukiančiųjų eilė. |
| 1.2. Socialinio būsto plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje | Planuojama pirkti socialinius būstus (33 būstus: 9 – šeimoms auginančioms tris ir daugiau vaikų, 24 – asmenims, turintiems negalia) Klaipėdos rajono teritorijoje, kurie atitiktų Socialinio būsto fondo plėtros vykdymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-300 „Dėl socialinio būsto fondo plėtros vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“. Projekto tikslinė grupė – šeimos auginančios tris ir daugiau vaikų, bei asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos ir (ar) fizinę negalią ir (ar) regos negalią, turintys teisę į socialinį būstą. Siekiama socialinio būsto nuomos laukiančius asmenis (šeimas) kuo greičiau aprūpinti tinkamu būstu ir sudaryti sąlygas jiems integruotis į visuomenę, užtikrinti visuomenės interesų ir asmens (šeimos) teisės į socialinio būsto nuomą realizavimo suderinamumą, skatinti socialinę įtrauktį ir socialinę sanglaudą, vengiant segregacijos politikos, kad socialinis būstas nebūtų statomas ar įsigyjamas izoliuotai – kad pagal namų ūkių pajamų dydį, asmenų (šeimų) priklausymą tautinėms mažumoms ar kitu pagrindu nebūtų formuojamos atskiros teritorijos, užtikrinti asmenims (šeimoms) galimybę naudotis įsidarbinimo, sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros, socialinėmis, kultūros ir kitomis jiems reikalingomis viešosiomis ar privačiomis paslaugomis. |
| 1.3. Socialinio būsto plėtra Kretingos rajono savivaldybėje | Planuojama statyti daugiabutį namą Jazminų g. Kretingos mieste, kuris bus skirtas labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms – asmenims su negalia (turintiems judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto negalią) ir gausioms šeimoms (t. y. šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų). Dėl mažos pasiūlos pastaraisiais metais savivaldybės vykdyti viešieji pirkimai, siekiant įsigyti vieno-dviejų kambarių butą, neįvyko 13-a kartų. Atsižvelgiant į tai, numatoma statyti naują daugiabutį namą, skirtą socialiniams būstams (dėl pastatų skaičiaus bus apsispręsta rengiant investicijų ir techninį projektus). Asmenys (šeimos), turintys teisę į socialinio būsto nuomą, pageidautų, kad būstas būtų Kretingos mieste dėl arčiau esančių ugdymo, sveikatos įstaigų, kitų jiems reikalingų viešųjų ir privačių paslaugų bei darbo vietų. Išanalizavus Kretingos mieste esančius laisvus žemės sklypus, daugiabutį planuojama statyti Jazminų g., Kretingos m. (numatoma suprojektuoti ir įrengti 44 būstus: 10 – šeimoms auginančioms tris ir daugiau vaikų, 34 – asmenims, turintiems negalia). Pagrindinė projekto nauda – bus pagerintos labiausiai socialiai pažeidžiamų̨ visuomenės grupių galimybės apsirūpinti būstu. Apgyvendinus asmenis mieste užtikrinamas geresnis medicinos, ugdymo ir kitų būtinų viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pasiekimas. Taip pat sukuriamos palankesnės sąlygos įsidarbinti, užsiimti mėgstama veikla. |
| 1.4. Socialinių būstų, skirtų neįgaliems asmenims ir daugiavaikėms šeimoms, Skuodo rajone pirkimas | Įgyvendinant projektą planuojama nupirkti 2 vieno kambario butus asmenims su negalia ir 2 trijų kambarių butus daugiavaikėms šeimoms. Vieno kambario butus, skirtus gyventi asmenims su fizine negalia, planuojama pirkti pirmame ar antrame aukštuose. Ieškant problemos sprendimo, buvo analizuotos kelios alternatyvos: nauja statyba, namo pirkimas ir pritaikymas socialiniam būstui bei butų daugiabučiuose namuose pirkimas. Atlikus rinkos tyrimą ir įvertinus visas alternatyvas, pasirinkta butų daugiabučiuose namuose, esančiuose Skuodo mieste, pirkimas. Pagrindinė projekto nauda – bus iš dalies patenkintas asmenų su negalia ir daugiavaikių šeimų, turinčių teisę į paramą būstui Skuodo rajono savivaldybėje, poreikis į socialinio būsto nuomą. |
| 1.5. Socialinio būsto plėtra Šilutės rajono savivaldybėje | Projekto metu planuojama statyti daugiabutį namą Tulpių g., Šilutės mieste, kuriame bus įrengta 12 butų, iš kurių 6 butai bus skirti gausioms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų bei 6 butai pritaikyti neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir (ar) psichikos, ir (ar) proto, ir (ar) regos negalią, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas. Projektu siekiama įrengti kuo aukštesnės energinės klasės būstus, prisidėti prie universalaus dizaino ir darnaus vystymosi principų įgyvendinimo, sutrumpinti laukiančiųjų eilę, suteikiant ne mažiau kaip 12 lengvatinių būstų. Investiciniame projekte nagrinėtos dvi alternatyvos ir buvo pasirinkta alternatyva – naujo pastato statyba. Turto alternatyva buvo atmesta, nes rinkoje esantys būstai neatitinka reikalavimo, t. y. jei įsigyjamas pastatas (ar jame esantys būstai) yra pastatytas iki 2020 m. gruodžio 31 d., jis turi turėti A ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatą; nesant galimybių įsigyti pirmiau nurodyto energinio naudingumo sertifikatą turinčio pastato (ar jame esančių būstų), gali būti įsigyjamas pastatas (ar jame esantys būstai), kurio energinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C. Šiuo metu nekilnojamo turto portale tokio būstų kiekio nepavyktų užtikrinti, todėl alternatyva technologiniu požiūriu negalėtų būti įgyvendinama. Projektu siekiama išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, įgyvendinti jų teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas ir tuo būdu didinti nepalankias sąlygas turinčių asmenų integraciją. |
| 2 veikla. Socialinio būsto prieinamumo didinimas visiems socialinio būsto laukiantiems asmenims ir šeimoms |  |
| 2.1. Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje | Projektas įgyvendinamas kartu su šios lentelės pirmoje veikloje nurodytu projektu Nr. 1.1. „Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje“, kurio metu Klaipėdos mieste, Akmenų g. 1 B, planuojama pastatyti gyvenamąjį daugiabutį namą ir jame įrengti 60 socialinių būstų. Pagal antrą veiklą numatoma finansuoti to paties projekto dalį – 10 socialinių būstų, skirtų asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą ir laukiantiems socialinio būsto. |
| 2.2. Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje | Įgyvendinant projektą numatoma įsigyti vieną 2 kambarių socialinį būstą. Siekiant spręsti socialinio būsto trūkumo problemą savivaldybėje, buvo nagrinėtos įvairios alternatyvos: savivaldybei priklausančių patalpų rekonstravimas ar konvertavimas, esamo socialinio būsto fondo atnaujinimas ir gyvenamosios paskirties būsto įsigijimas rinkoje. Atsižvelgiant į nedidelę projekto apimtį, įgyvendinimo terminus, finansavimo sąlygas ir ekonominį pagrįstumą, tinkamiausia alternatyva pasirinktas buto įsigijimas. Šis investavimo būdas leidžia greičiausiai padidinti socialinio būsto pasiūlą savivaldybėje ir tiesiogiai prisidėti prie regiono plėtros problemos – nepakankamo socialinio būsto prieinamumo – sprendimo. |
| 2.3. Socialinio būsto plėtra Skuodo rajono savivaldybėje | Įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti nenaudojamą savivaldybei priklausantį pastatą ir pritaikyti jį socialinio būsto paskirčiai, įrengiant 4 butus. Siekiant spręsti socialinio būsto trūkumo problemą savivaldybėje, buvo nagrinėtos kelios alternatyvos: nauja statyba, gyvenamosios paskirties pastato įsigijimas ir pritaikymas socialiniam būstui, butų daugiabučiuose namuose įsigijimas bei savivaldybei priklausančio nenaudojamo pastato rekonstravimas. Atsižvelgiant į itin mažą parduodamų butų pasiūlą Skuodo mieste, savivaldybės turimą nenaudojamą turtą, projekto įgyvendinimo terminus, finansavimo sąlygas ir ekonominį pagrįstumą, tinkamiausia alternatyva pasirinktas nenaudojamo savivaldybės pastato rekonstravimas ir pritaikymas socialiniam būstui. |

5 lentelė. Projektų vykdytojai (arba pareiškėjai) ir partneriai

| Projektų vykdytojai arba pareiškėjai | Regiono savivaldybių administracijos. Projektų vykdytojai pasirinkti įvertinus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, t. y. savivaldybėms priskirtas funkcijas: savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo užtikrinimą planuojant ir organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, taip pat steigia ir išlaiko socialinių paslaugų įstaigas. |
| --- | --- |
| Partneriai | Partnerių projektuose nenumatoma |

# V SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKA

Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 135.2 papunkčio nuostatomis, projektų atranka yra organizuojama planavimo būdu, atsižvelgiant į projektų pobūdį ir siekiamą rezultatą. Planavimo būdas šiai priemonei yra taikomas įvertinus tai, kad projektais bus įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos funkcijos ir veiklos, kurios yra priskirtinos savivaldybių institucijoms ar įstaigoms ar jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6 straipsnio 12 dalies nuostata, socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas planuojant ir organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, taip pat socialinių paslaugų įstaigų steigimas ir išlaikymas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija.

Planuojamų projektų veiklos prisideda prie regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ įgyvendinimo ir numatytų rezultatų pasiekimo.

# VI SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS PRISIDĖJIMAS PRIE HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO

6 lentelė. Horizontalieji principai

| Eil. Nr. | Horizontalieji principai (toliau – HP) | Informacija apie pažangos priemonės prisidėjimą prie HP |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darnaus vystymosi | Pažangos priemone prisidedama prie šio horizontaliojo principo ir 12-o darnaus vystymosi tikslo „Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius“ įgyvendinimo. Infrastruktūrą planuojama pritaikyta asmenų, kurie ja naudosis, poreikiams. Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius, statant, rekonstruojant ar remontuojant pastatus ir (ar) patalpas, bus laikomasi universalaus dizaino ir (ar) Statybos techniniame reglamente 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Taip pat, atsižvelgiant į bendruosius darnaus vystymosi principus, bus siekiama užtikrinti galimybę naudotis įsidarbinimo, sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros, socialinėmis, kultūros ir kitomis asmenims (šeimoms) reikalingomis paslaugomis. Projektų veiklomis nebus daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. |
| 2. | Lygių galimybių visiems | Pažangos priemone prisidedama prie šio horizontaliojo principo ir 1-o darnaus vystymosi tikslo „Panaikinti visų formų skurdą visose šalyse“ įgyvendinimo. Pažangos priemonės veiklų rezultatai sudarys galimybę sukurta ar pagerinta infrastruktūra pasinaudoti visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kt. Projektuose nebus numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus. |

# VII SKYRIUS

# IŠANKSTINĖS SĄLYGOS

Šia pažangos priemone prisidedama prie RPP nurodytos regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ įgyvendinimo ir šiai regioninei pažangos priemonei nurodyto poveikio rodiklio „Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančiųjų asmenų (šeimų) skaičiaus“ reikšmės pasiekimo.

Nurodytam poveikio rodikliui priskirta išankstinė sąlyga – patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas asmenims su negalia bei gausioms šeimoms (netaikoma veikloms, finansuojamoms pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 17 specialųjį prioritetą „Socialinio būsto fondo plėtra“).

2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planas patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. K/S-10 (toliau – Planas). Plane numatyta pažangos priemonė Nr. LT023-04-02-01 „Gerinti labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių aprūpinimą socialiniu būstu“. Pagal šios pažangos priemonės 1 veiklą „Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą“ planuojama įgyvendinti 5 projektus, kurių tikslinėmis grupėmis yra nurodomos daugiavaikės šeimos ir asmenys su negalia (turintys judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto negalią).

# VIII SKYRIUS

# PAŽANGOS PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIAI

7 lentelė. Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai

| Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos pavadinimas | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas |
|  |  |  | Iš viso | Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma | Tarpinė reikšmė (metai) | Galutinė reikšmė (metai) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą | P.B.2.0065 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 22 010 552,07 | 17 560 589,03 | - | 331 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – IP) 4.9. konkrečiam uždaviniui „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ priskirtą produkto rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. |
| 2. Socialinio būsto prieinamumo didinimas visiems socialinio būsto laukiantiems asmenims ir šeimoms | P.B.2.0965 | Naujo arba modernizuoto įperkamo, tvaraus socialinio būsto talpumas (asmenys) | 1 757 873,32 | 1 669 979,00 | - | 24 (2030) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų IP 17.1. konkrečiam uždaviniui „Skatinti galimybes gauti prieinamą ir tvarų būstą“ priskirtą produkto rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. |

8 lentelė. Pažangos priemonės rezultato rodikliai

| Pažangos priemonės rezultato rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas |
|  |  |  | Iš viso | Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma | Tarpinė reikšmė (metai) | Galutinė reikšmė (metai) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R.B.2.2067 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2022) | 22 010 552,07 | 17 560 589,03 | - | 331 (2029) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų IP 4.9. konkrečiam uždaviniui „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ priskirtą rezultato rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. |
| R.B.2.2967 | Naujų arba modernizuotų įperkamų, tvarių socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2026) | 1 757 873,32 | 1 669 979,00 | - | 24 (2030) | Rodiklis atitinka 2021–2027 metų IP 17.1. konkrečiam uždaviniui „Skatinti galimybes gauti prieinamą ir tvarų būstą“ priskirtą rezultato rodiklį. Siektina tarpinė rodiklio reikšmė IP nenustatoma. Siektina galutinė rodiklio reikšmė apskaičiuota įvertinus numatomų įgyvendinti projektų informaciją. |

| Regiono plėtros tarybos administracijos direktorė |  |  |  | Dalia Makuškienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos SPIS ir Klaipėdos regiono savivaldybių administracijų duomenys.

Socialinio būsto situacijos analizė: https://2014.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/Post%202020/Programos%20rengimas/Socialinio%20busto%20analize_%202020%2004_final.pdf

Klaipėdos regiono savivaldybių administracijų duomenys.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos SPIS duomenys.

SPIS sistemos modulis „Būstas“.

Pažangos priemonės pirmos veiklos projektas Nr. 1.1. ir antros veiklos projektas Nr. 2.1. apima regioninės pažangos priemonės 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ 1 ir 5 finansuojamas veiklas, todėl pažangos priemonės apraše yra išskiriami, tačiau bus įgyvendinami kaip vienas projektas.

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-439 „ Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių patvirtinimo“.

Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija A/RES/70/1